|  |  |
| --- | --- |
|  | **GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA** **FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:** | 62 - MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES |
| **NOMBRE DEL PROCESO:** | COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA OPERACIÓN DE LA RED DE TELEFONÍA RURAL |
| **CLAVE PROGRAMATICA:** | 211118337F03363610AQ |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | TELEFONÍA RURAL DE SONORA | **UNIDAD EJECUTORA:** | DIRECCIÓN GENERAL |
| **OBJETIVO DEL PROCESO:** | COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA OPERACIÓN DE LA RED DE TELEFONÍA RURAL |

**DATOS DEL INDICADOR**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE INDICADOR:** | INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA ATENCIÓN CON SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN A LAS LOCALIDADES RURALES PROGRAMADAS |
| **UNIDAD DE MEDIDA:** | LOCALIDADES | **TIPO:** | PROGRAMÁTICO |
| **RESULTADO ESPERADO:** | LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA META AL 100% |
| **FORMULA CALCULO:** | (NÚMERO DE LOCALIDADES ATENDIDAS CON SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN/NÚMERO DE LOCALIDADES PROGRAMADAS A ATENDER CON SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN)\*100 |
| **INTERPRETACION:** | MIDE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA META DE ATENDER CON SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN A LOCALIDADES RURALES. |
| **DIMENSION DEL INDICADOR:** | EFICIENCIA | **SENTIDO:** | ASCENDENTE |
| **VALOR:** | NO ACUMULABLE | **FRECUENCIA MEDICION:** | TRIMESTRAL |

|  |
| --- |
| **RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR:** |
| **META ANUAL** | **MODIFICADO ANUAL** | **RESULTADO ANUAL** | **PORCENTAJE ALCANZADO** | **SEMAFORO** |
| 144 | - | 120 | 83.3% |  |
| **EVALUACIÓN CUALITATIVA** |
| Durante el tercer trimestre se reinstaló la Estación Repetidora “El Tule”, en el municipio de Álamos, para reactivar un total de 28 localidades, sin embargo, solo se pusieron en operación 4 de ellas ya que el H. Ayuntamiento no ha cumplido su parte del compromiso, pues no ha dotado de acumuladores a las localidades para la operación de los equipos. |

**C.P. JOSÉ FRANCISCO ORTEGA MOLINA ING. JOSÉ R. ESPINOZA GALAVÍZ**

 **Director General Director de Planeación**