Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública

Observaciones derivadas de la Segunda Revisión a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2010

- En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, se determinó que 31 de ellas presentaron los expedientes técnicos incompletos, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento, integrándose como sigue:

|  | Número de Obra | Nombre de la Obra | Importe de la Obra | Documentación Faltante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ED-033-381/ GSE-105 | Construcción de albergue para migrantes en el municipio de Benjamín Hill, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 103/2010. | $ 592,060 | Planos y especificaciones. |
| 2 | ED-033-04/ GSE-030 | Construcción de tejaban en escuela Secundaria Técnica No. 1 Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Caborca, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 030/2010. | 617,861 | Números generadores y finiquito. |
| 3 | ED-033-93/ GSE-070 | Remodelación de unidad deportiva ubicada en la colonia Valle Dorado en el municipio de Cajeme, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 067/2010. | 645,457 | Números generadores. |
| 4 | ED-815-4/ GSE-127 | Construcciones de red eléctrica subterránea media tensión en fraccionamiento Los Pioneros en el municipio de Cajeme, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 125/2010. | 630,000 | Planos y números generadores. |
| 5 | ED-033-46/ GSE-035 | Construcción de Centro de Usos Múltiples en el ejido Centauro del Norte en el municipio de Cajeme, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 035/2010. | 642,278 | Números generadores. |
| 6 | ED-033-109/ GSE-020 | Rehabilitación de iglesia del ejido Francisco I. Madero (Campo 30) en el municipio de Cajeme, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 020/2010. | 629,966 | Números generadores. |
| 7 | ED-033-65/ GSE-073 | Pavimentación con carpeta asfáltica en avenida Constitución entre Miguel Verdugo y Durango, colonia Guadalupe en el municipio de Empalme, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 070/2010. | 549,868 | Números generadores y bitácora de obra. |
| 8 | ED-033-386/ GSE-110 | Terminación de iglesia Nuestra Señora de Guadalupe ubicada en el ejido Ursulo Galván, en el municipio de Empalme, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 110/2010. | 559,070 | Números generadores. |
| 9 | ED-033-111/ GSE-096 | Construcción de iglesia católica en la localidad El Campito, en el municipio de Etchojoa, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 094/2010. | 624,153 | Archivo fotográfico. |
| 10 | ED-033-389/ GSE-130 | Construcción de iglesia en la comunidad de Basconcobe en el municipio de Etchojoa, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 128/2010. | 609,394 | Números generadores. |
| 11 | ED-033-396/ GSE-107 | Ampliación del templo Betania ubicado en la colonia Mirador en el municipio de Guaymas, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 105/2010. | 610,857 | Números generadores. |
| 12 | ED-033-112/ GSE-010 | Construcción de biblioteca en albergue Casa Guadalupe Libre ubicada en la colonia Quinta Emilia en el municipio de Hermosillo, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 010/2010. | 644,752 | Números generadores y archivo fotográfico. |
| 13 | ED-033-113/ GSE-015 | Construcción de pisos en estacionamiento de talleres de operación de Bienes y Concesiones (2da. Etapa) en el municipio de Hermosillo, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 015/2010. | 640,650 | Números generadores. |
| 14 | ED-033-180/ GSE-106 | Construcción de tejaban en escuela CBTA No. 263 en el municipio de Imuris, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 104/2010. | 642,894 | Números generadores. |
| 15 | ED-033-31/ GSE-016 | Rehabilitación de pisos en la escuela primaria María de los Ángeles C. Valdez en el municipio de Navojoa, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 016/2010. | 629,691 | Números generadores. |
| 16 | ED-033-191/ GSE-135 | Construcción de tejaban en escuela primaria Daniel Delgadillo, ubicada en la localidad de Chinotahueca, en el municipio de Navojoa, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 133/2010. | 620,718 | Números generadores. |
| 17 | ED-033-189/ GSE-136 | Construcción de tejaban en escuela primaria Leona Vicario, en la localidad de Cohuirimpo, en el municipio Navojoa, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 134/2010. | 620,717 | Números generadores. |
| 18 | ED-033-126/ GSE-047 | Rehabilitación de iglesia La Voz de Dios, ubicada en el municipio de Navojoa, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 047/2010. | 623,759 | Números generadores. |
| 19 | ED-033-52/ GSE-090 | Construcción de descargas domiciliarias en varias calles de la Colonia Libertad en el municipio de Navojoa, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 088/2010. | 584,640 | Números generadores de las estimaciones 1 y 3, acta de entrega recepción y finiquito. |
| 20 | ED-033-132/ GSE-007 | Construcción de tejaban en escuela Secundaria Técnica No. 20, en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 007/2010. | 641,785 | Números generadores. |
| 21 | ED-033-133/ GSE-069 | Construcción de muro de contención en iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en el municipio de Quiriego, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 066/2010. | 629,700 | Números generadores. |
| 22 | ED-033-362/ GSE-137 | Ampliación de la red de energía eléctrica en fraccionamiento Bicentenario en el municipio de Sahuaripa, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 135/2010. | 638,878 | Números generadores y archivo fotográfico. |
| 23 | ED-033-290/ GSE-131 | Pavimentación de calle Quinta entre avenida Ignacio Soto e Hidalgo en la localidad el Riíto, en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 129/2010. | 645,000 | Estimación 2 y sus números generadores. |
| 24 | ED-033-291/ GSE-132 | Pavimentación de calle Hidalgo entre calle Quinta y Félix Valenzuela en la localidad El Riíto, en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 130/2010. | 600,167 | Números generadores. |
| 25 | ED-033-289/ GSE-134 | Pavimentación de avenida Soto entre calle Quinta y Félix Valenzuela en la localidad El Riíto, en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 132/2010. | 598,253 | Estimaciones 1 y 2 con sus números generadores, archivo fotográfico y bitácora. |
| 26 | ED-033-353/ GSE-102 | Construcción de templo católico en la localidad El Barrote, en el municipio de San Luis Río Colorado. Contrato número CECOP-OBRA 102/2010. | 608,907 | Números generadores. |
| 27 | ED-033-199/ GSE-128 | Construcción de tejaban en escuela Secundaria Alfonso Marín Retiff, en el municipio de Santa Ana, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 0126/2010. | 615,417 | Planos, especificaciones y estimación 1 . |
| 28 | ED-033-96/ GSE-036 | Construcción de barda a base de block en estadio de Softbol Los Veteranos en el municipio de Santa Ana, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 036/2010. | 548,274 | Números generadores. |
| 29 | ED-033-135/ GSE-004 | Rehabilitación de iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, calles Álvaro Obregón e Hidalgo, colonia Centro, en el municipio de Santa Ana, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 004/2010. | 603,033 | Números generadores. |
| 30 | ED-033-95/ GSE-053 | Rehabilitación de cancha de fútbol en la localidad de Bahía de Kino, en el municipio de Hermosillo, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 053/2010. | 639,866 | Números generadores |
| 31 | ED-033-09/ GSE-046 | Construcción de subestación eléctrica y rehabilitación de aulas en escuela Primaria Luis Pasteur en el municipio de Caborca, Sonora. Contrato número CECOP-OBRA 046/2010. | 585,830 | Números generadores |

Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en los expedientes técnicos de las obras señaladas en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

- En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-02/GSE-022 denominada “Construcción de Tejaban en la Escuela Primaria Josefa Figueroa” en el municipio de Caborca, Sonora por $615,477, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 022/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 22 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado ejecutado parcialmente por $44,871, en relación con las estimaciones 2 y 3, como se menciona a continuación:

| Datos del Comprobante | Concepto | Cantidad pagada | Cantidad realizada | Cantidad pagada no realizada | Costo unitario | Diferencia en Pesos pagada y no realizada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Número |  |  |  |  |  |  |
| 11/05/10 20/05/10 | 042 043 | EST.02.- Largueros para rigidización de marco a base de polín 8MT14 sencillo. | 616 | 455 | 161 | $278.70 | $44,871 |

Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado ejecutado parcialmente señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

- En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-03/GSE-023 denominada “Construcción de Tejaban en la Escuela Justo Sierra” en el municipio de Caborca, Sonora por $615,477, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 023/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 22 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado ejecutado parcialmente por $45,428, en relación con la estimación número 1, como se menciona a continuación:

| Datos del Comprobante | Concepto | Cantidad pagada | Cantidad realizada | Cantidad pagada no realizada | Costo unitario | Diferencia en Pesos pagada y no realizada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Número |  |  |  |  |  |  |
| 11/05/10 20/05/10 | 041 045 | EST.02.- Largueros para rigidización de marco a base de polín 8MT14 sencillo. | 616 | 453 | 163 | $278.70 | $45,428 |

Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado ejecutado parcialmente señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

- En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-10/GSE-039 denominada “Construcción de Tejaban en la Escuela Secundaria No. 35” ubicada en el poblado Plutarco Elías Calles, en el municipio de Caborca, Sonora por $562,558, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 039/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 23 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinaron conceptos pagados ejecutados parcialmente por $26,697, en relación con las estimaciones números 1 y 2, como se mencionan a continuación:

| Datos del Comprobante | Concepto | Cantidad pagada | Cantidad realizada | Cantidad pagada no realizada | Costo unitario | Diferencia en Pesos pagada y no realizada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Número |  |  |  |  |  |  |
| 27/04/10 31/05/10 | 501 517 | 9.- Largueros para rigidización de marco a base de polín 8MT14 sencillo. | 388.32 | 331 | 57.32 | $277.66 | $15,915 |
| 27/04/10 31/05/10 | 501 517 | 17.- Piso pulido de 10 cm. de espesor de concreto f´c=150kg/cm2, T.M.A. 3/4" H. en O., reforzado con fibra de propileno. | 50 | 22.5 | 27.50 | 392.09 | 10,782 |
|  | Total | $26,697 |

Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización de los conceptos pagados ejecutados parcialmente señalados en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución de los mismos, así como la certificación de que éstos ya fueron realizados o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

- En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-07/GSE-042 denominada “Construcción de Tejaban en la Escuela Primaria Florencia Rivera” en el municipio de Caborca, Sonora por $580,024, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 042/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 23 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado ejecutado parcialmente por $18,509, en relación con la estimación número 1, como se menciona a continuación:

| Datos del Comprobante | Concepto | Cantidad pagada | Cantidad realizada | Cantidad pagada no realizada | Costo unitario | Diferencia en Pesos pagada y no realizada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Número |  |  |  |  |  |  |
| 27/04/10 | 503 | 9.- Largueros para rigidización de marco a base de polín 8MT14 sencillo. | 448 | 385 | 63 | $293.80 | $18,509 |

Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado ejecutado parcialmente señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

- En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-11/GSE-012 denominada “Construcción de Tejaban en CBTA No. 38”, ubicada en la localidad de El Tobarito, en el municipio de Cajeme, Sonora por $625,833, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 012/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 23 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado ejecutado parcialmente por $9,854, en relación con la estimación número 2, como se menciona a continuación:

| Datos del Comprobante | Concepto | Cantidad pagada | Cantidad realizada | Cantidad pagada no realizada | Costo unitario | Diferencia en Pesos pagada y no realizada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Número |  |  |  |  |  |  |
| 30/04/10 | 0006 | 7-A Piso pulido de 10 cm. de espesor de concreto f´c=150kg/cm2, T.M.A. 3/4" H. en O., reforzado con malla electrosoldada 6/6-10/10, colado en losas de 6.06x2.66m, juntas frías con volteador, acabado pulido y rayado con brocha de cerda en forma recta. | 38.4 | 9.94 | 28.46 | $346.24 | $9,854 |

Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado ejecutado parcialmente señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

- En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-15/ GSE-017 denominada “Rehabilitación de Fachada de Escuela Secundaria Abelardo L. Rodríguez”, en el municipio de Guaymas, Sonora por $587,945, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 017/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de finiquito, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 1° de marzo de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinaron conceptos pagados ejecutados parcialmente por $68,094, en relación con la estimación número 1, como se menciona a continuación:

| Datos del Comprobante | Concepto | Cantidad pagada | Cantidad realizada | Cantidad pagada no realizada | Costo unitario | Diferencia en Pesos pagada y no realizada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Número |  |  |  |  |  |  |
| 22/03/10 | 0057 | AA00556.- Rehabilitación de cerco perimetral y de puerta de acceso en entrada principal, incluye tubo de 3" de diámetro. | 39.60 | 9.50 | 30.10 | $614.50 | $18,496 |
| 22/03/10 | 0057 | AA31224.- Piso de 10 cm. de espesor de concreto f´c=200 kg/cm2, reforzado con fibra de polipropileno. | 200 | 114 | 86 | 576.72 | 49,598 |
|  | Total | $68,094 |

Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización de los conceptos pagados ejecutados parcialmente señalados en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución de los mismos, así como la certificación de que éstos ya fueron realizados o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas.

Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

- En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-115/GSE-068 denominada “Construcción de Tejaban en Centro La Divina Providencia”, ubicada en la colonia El Mirador, en el municipio de Hermosillo, Sonora por $643,298, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 065/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 23 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado ejecutado parcialmente por $21,694, en relación con la estimación número 1, como se menciona a continuación:

| Datos del Comprobante | Concepto | Cantidad pagada | Cantidad realizada | Cantidad pagada no realizada | Costo unitario | Diferencia en Pesos pagada y no realizada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Número |  |  |  |  |  |  |
| 07/06/10 | 195 | EST-01.- Marco a base de polín 8MT14, sección cajón de 15.7 m. de largo con altura variable de 5 a 6 m., incluye suministro de material, herramienta, equipo. | 5 | 4 | 1 | $21,693.58 | $21,694 |

Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas.

Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado ejecutado parcialmente señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

- En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-170/GSE-144 denominada “Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Manuel Barrera”, ubicada en La Colonia Unión, en el municipio de Huatabampo, Sonora por $612,798, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 142/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 25 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado ejecutado parcialmente por $7,450, en relación con la estimación número 2, como se menciona a continuación:

| Datos del Comprobante | Concepto | Cantidad pagada | Cantidad realizada | Cantidad pagada no realizada | Costo unitario | Diferencia en Pesos pagada y no realizada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Número |  |  |  |  |  |  |
| 06/09/10 | 834 | ALB-02 Piso de 10 cms. de espesor de concreto f´c=150kg/cm2, T.M.A. 3/4" H. en O. reforzado con fibra de polipropileno. | 32 | 12.69 | 19.31 | $385.82 | $7,450 |

Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado ejecutado parcialmente señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

- En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-28/GSE-076 denominada “Construcción de Tejaban en la Escuela Primaria Niños Héroes”, ubicada en la colonia Mirasol en el municipio de Magdalena de Kino, Sonora por $612,106, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 073/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de planos, especificaciones y números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, en la verificación física realizada el día 23 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado ejecutado parcialmente por $5,293, en relación con las estimaciones 1 y 2, como se menciona a continuación:

| Datos del Comprobante | Concepto | Cantidad pagada | Cantidad realizada | Cantidad pagada no realizada | Costo unitario | Diferencia en Pesos pagada y no realizada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Número |  |  |  |  |  |  |
| 25/06/10 14/07/10 | 032 035 | EST-02.- Larguero para rigidización de marco a base de polín sencillo 6MT14. | 464 | 448 | 16 | $330.83 | $5,293 |

Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado ejecutado parcialmente señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

- En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-127/ GSE-008 denominada “Terminación del Templo San Juan Bautista” ubicada en la localidad de Etchohuaquila, en el municipio de Navojoa, Sonora por $509,231, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 008/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de garantía de cumplimiento y vicios ocultos y números generadores de la estimación número 2, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 23 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinaron conceptos pagados ejecutados parcialmente por $34,332, en relación con la estimación número 2, como se menciona a continuación:

| Datos del Comprobante | Concepto | Cantidad pagada | Cantidad realizada | Cantidad pagada no realizada | Costo unitario | Diferencia en Pesos pagada y no realizada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Número |  |  |  |  |  |  |
| 22/03/10 | 141 | AA85745.- Piso de adoquín de 8 cm. de espesor de color. | 304.60 | 256 | 48.6 | $577.67 | $28,075 |
| 22/03/10 | 141 | AA3125.- Guarnición de 15x30 cm. a base de concreto f´c=150 kg/cm2. | 30 | 11 | 19 | 329.31 | 6,257 |
|  | Total | $34,332 |

Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización de los conceptos pagados ejecutados parcialmente señalados en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución de los mismos, así como la certificación de que éstos ya fueron realizados o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

- En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-08/GSE-041 denominada “Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Cuauhtémoc” en el municipio de Caborca, Sonora por $638,678, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 041/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 23 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado no ejecutado por $73,744, en relación con la estimación número 1, como se menciona a continuación:

| Datos del Comprobante | Concepto | Cantidad pagada | Cantidad realizada | Cantidad pagada no realizada | Costo unitario | Diferencia en Pesos pagada y no realizada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Número |  |  |  |  |  |  |
| 11/05/10 | 020 | ISO1020.- Cerco de malla ciclónica cal 10.5 abertura de 5x5 cm., de 2.00 m, de altura, con postes de línea a cada 3.00 m, con tubo galvanizado de 2" de diámetro cal. 18. | 180 | 0 | 180 | $409.69 | $73,744 |

Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado no ejecutado señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

- En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-398/GSE-120 denominada “Construcción de Iglesia de Nuestra Señora del Carmen” en la localidad de las Guasimas, en el municipio de Guaymas, Sonora por $616,352, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 118/2010, se determinó lo siguiente:

  - El expediente técnico se encuentra incompleto, debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

  - Se incumplió con la Cláusula Tercera del contrato número CECOP-OBRA 118/2010, relativo al período de ejecución de la obra, toda vez que en el referido contrato se establece como fecha de inicio de la obra el 2 de julio y fecha de terminación el 30 de agosto de 2010; sin embargo, en el acta de entrega recepción se manifiesta como fecha de inicio el 2 de agosto y fecha de terminación el 27 de septiembre de 2010, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento.

  - En la verificación física realizada el día 28 de febrero de 2011, por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado no ejecutado por $27,588, en relación con la estimación número 1, como se menciona a continuación:

| Datos del Comprobante | Concepto | Cantidad pagada | Cantidad realizada | Cantidad pagada no realizada | Costo unitario | Diferencia en Pesos pagada y no realizada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Número |  |  |  |  |  |  |
| 05/10/10 | 0013 | AA87009.- Fosa séptica de 4.5 m3 de capacidad, a base de muro de ladrillo de 7x14x28 cm. | 1 | 0 | 1 | $27,587.93 | $27,588 |

Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar para que el expediente técnico de la obra se encuentre incompleto, se haya incumplido con el plazo de ejecución de los trabajos y exista un concepto pagado no ejecutado, tal como lo señalamos en la presente observación, solicitando llevar a cabo lo siguiente:

- Obtener y archivar en el expediente técnico, la documentación señalada en la presente observación, proporcionando copia de la misma a este Órgano Superior de Fiscalización.

- Aplicar las penas convencionales estipuladas en el contrato de referencia, a menos que se haya celebrado convenio modificatorio en el cual se establezca una fecha distinta de término de la obra en comento, proporcionando copia de la citada documentación para avalar el cumplimiento de la acción requerida.

- Elaborar acta de sitio mediante la cual se haga constar la realización del concepto de obra pagado no ejecutado, o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso público correspondiente señalado en la presente observación, proporcionando copia de la citada documentación para avalar el cumplimiento de la acción requerida.

Sobre el particular, se requiere el establecimiento de medidas para evitar incurrir en situaciones similares. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

- En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-32/GSE-018 denominada “Construcción de Barda Perimetral en Jardín de Niños Antonio Caso” en la localidad de Pueblo Viejo en el municipio de Navojoa, Sonora por $634,780, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 018/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 24 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado no ejecutado por $123,101, en relación con la estimación número 1, como se menciona a continuación:

| Datos del Comprobante | Concepto | Cantidad pagada | Cantidad realizada | Cantidad pagada no realizada | Costo unitario | Diferencia en Pesos pagada y no realizada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Número |  |  |  |  |  |  |
| 15/04/10 | 0062 | MC-04.- Aplanado en muros (repellado) de cualquier nivel a plomo y regla con cemento-arena 1:4 con espesor de 2 cm. | 792 | 0 | 792 | $155.43 | $123,101 |

Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado no ejecutado señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

- En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-130/GSE-009 denominada “Construcción de Iglesia en la localidad de Los Nachuquis” en el municipio de Navojoa, Sonora por $615,351, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 009/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de archivo fotográfico, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 24 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinaron conceptos pagados no ejecutados por $29,315, en relación con las estimaciones números 1 y 2, como se menciona a continuación:

| Datos del Comprobante | Concepto | Cantidad pagada | Cantidad realizada | Cantidad pagada no realizada | Costo unitario | Diferencia en Pesos pagada y no realizada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Número |  |  |  |  |  |  |
| 22/03/10 06/04/10 | 4037 4038 | IE84350.- Luminaria fluorescente de 2x32 W, marca phillips o similar, de sobreponer, de 1.30x0.14 m. | 4 | 0 | 4 | $1,892.83 | $7,571 |
| 22/03/10 06/04/10 | 4037 4038 | AA87009.- Fosa séptica de 4.5 m3 de cap, a base de muro de ladrillo 7x14x28 cm., losa tapa de 12 cm. de espesor. | 1 | 0 | 1 | 21,743.98 | 21,744 |
|  | Total | $29,315 |

Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización de los conceptos pagados no ejecutados señalados en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución de los mismos, así como la certificación de que éstos ya fueron realizados o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

- En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-123/GSE-048 denominada “Terminación de Iglesia del Ejido Luis Echeverría Zuno”, en el municipio de Huatabampo, Sonora por $615,973, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 048/2010, se determinó el expediente técnico incompleto debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Asimismo, mediante la verificación física realizada el día 25 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinaron conceptos pagados ejecutados parcialmente o no ejecutados por $108,564, en relación con la estimación número 1, como se menciona a continuación:

| Datos del Comprobante | Concepto | Cantidad pagada | Cantidad realizada | Cantidad pagada no realizada | Costo unitario | Diferencia en Pesos pagada y no realizada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Número |  |  |  |  |  |  |
| 20/04/10 | 157 | 2.- Colocación de piso de concreto en área de sacristía y templo, en acabado pulido, concreto F'c=200 Kg/cm2. | 295 | 197.90 | 97.10 | $446.60 | $43,365 |
| 20/04/10 | 157 | 8.- Colocación de banqueta exterior. | 84 | 62 | 22 | 348 | 7,656 |
| 20/04/10 | 157 | 7.- Colocación de tragaluz de 4X4 m. en techumbre en aluminio y con material vinílico resistente a rayos solares. | 1 | 0 | 1 | 46,233.23 | 46,233 |
| 20/04/10 | 157 | 15.3.- Suministro y colocación de vitropiso en área de baños. | 15 | 0 | 15 | 754 | 11,310 |
|  | Total | $108,564 |

Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en el expediente técnico de la obra señalada en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización, estableciendo medidas para que en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la documentación suficiente conforme a las disposiciones correspondientes, una vez concluidos los trabajos de las obras realizadas. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización de los conceptos pagados ejecutados parcialmente o no ejecutados señalados en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución de los mismos, así como la certificación de que éstos ya fueron realizados o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

- En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-397/ GSE-101 denominada “Construcción de Centro de Usos Múltiples” en la localidad de Las Guasimas en el municipio de Guaymas, Sonora por $641,354, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 099/2010, se determinó lo siguiente:

- El expediente técnico se encuentra incompleto, debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

- Se incumplió con la Cláusula Tercera del contrato número CECOP-OBRA 099/2010, relativo al período de ejecución de la obra, toda vez que en el referido contrato se establece como fecha de terminación de la obra el día 19 de agosto de 2010; sin embargo, en el acta de entrega recepción se señala como fecha de terminación el día 26 de septiembre de 2010, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento.

- En la verificación física realizada el día 28 de febrero de 2011, por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se determinó un concepto pagado no ejecutado por $16,403, en relación con la estimación número 1, como se menciona a continuación:

| Datos del Comprobante | Concepto | Cantidad pagada | Cantidad realizada | Cantidad pagada no realizada | Costo unitario | Diferencia en Pesos pagada y no realizada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Número |  |  |  |  |  |  |
| 28/09/10 | 0012 | OE02.- Banca a base de polin de 4" de 1.50 mts, asiento y respaldo, empotradas con concreto. | 6 | 0 | 6 | $2733.77 | $16,403 |

Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar para que el expediente técnico de la obra se encuentre incompleto, se haya incumplido con el plazo de ejecución de los trabajos y exista un concepto pagado no ejecutado, tal como lo señalamos en la presente observación, solicitando llevar a cabo lo siguiente:

- Obtener y archivar en el expediente técnico, la documentación señalada en la presente observación, proporcionando copia de la misma a este Órgano Superior de Fiscalización.

- Aplicar las penas convencionales estipuladas en el contrato de referencia, a menos que se haya celebrado convenio modificatorio en el cual se establezca una fecha distinta de término de la obra en comento, proporcionando copia de la citada documentación para avalar el cumplimiento de la acción requerida.

- Elaborar acta de sitio mediante la cual se haga constar la realización del concepto de obra pagado no ejecutado, o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso público correspondiente señalado en la presente observación, proporcionando copia de la citada documentación para avalar el cumplimiento de la acción requerida.

Sobre el particular, se requiere el establecimiento de medidas para evitar incurrir en situaciones similares. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

- En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-151/GSE-098 denominada “Construcción de Tejaban en Jardín de Niños Raymundo Márquez León” en la calle Daniel Januske de la Colonia Esperanza, en el municipio de Caborca, Sonora por $589,682, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 096/2010, se determinó en la verificación física realizada el día 23 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, un concepto pagado ejecutado parcialmente por $26,351, en relación con las estimaciones 1 y 2, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, como se menciona a continuación:

| Datos del Comprobante | Concepto | Cantidad pagada | Cantidad realizada | Cantidad pagada no realizada | Costo unitario | Diferencia en Pesos pagada y no realizada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Número |  |  |  |  |  |  |
| 24/06/10 12/07/10 | 0831 0837 | EST-03 Larguero para rigidización de marco a base de polín 6MT14 sencillo. | 360 | 267 | 93 | $283.34 | $26,351 |

Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado ejecutado parcialmente señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

- En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-121/GSE-058 denominada “Rehabilitación de Techumbre en Parroquia de los Dos Sagrados Corazones de Jesús y María, Manuel Caudillo”, en el municipio de Huatabampo, Sonora por $642,903, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 058/2010, se determinó en la verificación física realizada el día 25 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, un concepto pagado ejecutado parcialmente por $20,836, en relación con las estimaciones números 1 y 2, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, como se menciona a continuación:

| Datos del Comprobante | Concepto | Cantidad pagada | Cantidad realizada | Cantidad pagada no realizada | Costo unitario | Diferencia en Pesos pagada y no realizada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Número |  |  |  |  |  |  |
| 11/05/10 28/05/10 | 730 788 | EST-03 Cabrilla soporte de techumbre de 22 mts con cuerdas superior e inferior a base de ptr de 2 1/2" y diagonales de 1". | 6 | 5 | 1 | $20,835.62 | $20,836 |

Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado ejecutado parcialmente señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

- En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-06/GSE-040 denominada “Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Licenciado Adolfo López Mateos (Turno Matutino) y Jaime Torres Bodet (Turno Vespertino)”, en avenida 19 entre calles "B" y "C" de la Colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Caborca, Sonora por $635,036, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 040/2010, se determinó en la verificación física realizada el día 22 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, un concepto pagado no ejecutado por $9,891, en relación con la estimación número 1, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, como se menciona a continuación:

| Datos del Comprobante | Concepto | Cantidad pagada | Cantidad realizada | Cantidad pagada no realizada | Costo unitario | Diferencia en Pesos pagada y no realizada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Número |  |  |  |  |  |  |
| 11/05/10 | 019 | EST-05.- Contraventeos de redondo liso de 3/4" de 8.8 mts. | 32 | 0 | 32 | $309.09 | $9,891 |

Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización del concepto pagado no ejecutado señalado en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución del mismo, así como la certificación de que éste ya fue realizado o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

- En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en la obra pública ED-033-05/GSE-033 denominada “Construcción de Tejaban en Escuela Secundaria General No.1 Héroes de Caborca”, en el municipio de Caborca, Sonora por $638,130, realizada mediante contrato número CECOP-OBRA 033/2010, se determinó en la verificación física realizada el día 23 de febrero de 2011 por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, conceptos pagados ejecutados parcialmente o no ejecutados por $59,099, en relación con la estimación número 1, como se menciona a continuación:

| Datos del Comprobante | Concepto | Cantidad pagada | Cantidad realizada | Cantidad pagada no realizada | Costo unitario | Diferencia en Pesos pagada y no realizada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Número |  |  |  |  |  |  |
| 02/06/10 | 003 | 2.- Larguero para rigidización de marco a base de polín 8MT14 sencillo. | 480 | 346 | 134 | $325.79 | $43,656 |
| 02/06/10 | 003 | 4.- Separador a base de redondo liso de 3/8" de 1.17 mts. con cuerda maquinada. | 72 | 48 | 24 | 119.22 | 2,861 |
| 02/06/10 | 003 | 5 Contraventeos de redondo liso de 3/4" de 12.1. mts. | 16 | 0 | 16 | 786.38 | 12,582 |
|  | Total | $59,099 |

Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar a la falta de localización de los conceptos pagados ejecutados parcialmente  o no ejecutados señalados en la presente observación, elaborando acta de sitio mediante la cual se haga constar la ejecución de los mismos, así como la certificación de que éstos ya fueron realizados o ejecutados parcialmente, o en su defecto, llevar a cabo el reintegro del recurso correspondiente, proporcionando a éste Órgano Superior de Fiscalización, copia de la documentación que avale el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo sean reforzadas las acciones de supervisión de los trabajos contratados y ejecutados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

- En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2011 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2010, en 55 de ellas por $33,828,103 realizadas mediante la modalidad contrato, se determinó que las actas de entrega recepción no cumplen con los requisitos mínimos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento, como se menciona a continuación:

|  | Número de Obra | Nombre de la Obra | Información omitida en Actas de Entrega-Recepción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ED-033-381/GSE-105 | Construcción de Albergue para Migrantes en el municipio de Benjamín Hill, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 2 | ED-033-02/GSE-022 | Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Josefa Figueroa en el municipio de Caborca, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron. |
| 3 | ED-033-03/GSE-023 | Construcción de Tejaban en Escuela Justo Sierra en el municipio de Caborca, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 4 | ED-033-04/GSE-030 | Construcción de Tejaban en Secundaria Técnica No. 1 Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Caborca, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 5 | ED-033-05/GSE-033 | Construcción de Tejaban en Escuela Secundaria General No.1 Héroes de Caborca, calles H. Colegio Militar y Tubutama, Colonia Deportiva, en el municipio de Caborca, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 6 | ED-033-10/GSE-039 | Construcción de Tejabán en Secundaria No. 35 ubicada en el Poblado Plutarco Elías Calles, en el municipio de Caborca, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha. |
| 7 | ED-033-06/GSE-040 | Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Licenciado Adolfo López Mateos (turno Matutito) y Jaime Torres Bodet (turno Vespertino), Avenida 19 entre calles "B" y "C", Colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Caborca, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 8 | ED-033-08/GSE-041 | Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Cuauhtémoc en el municipio de Caborca, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 9 | ED-033-07/GSE-042 | Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Florencia Rivera en el municipio de Caborca, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 10 | ED-033-09/GSE-046 | Construcción de Subestación Eléctrica y Rehabilitación de Aulas en Escuela Primaria Luis Pasteur en el municipio de Caborca, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha. |
| 11 | ED-033-106/GSE-071 | Rehabilitación de Escuela Tele secundaria No. 82, Ejido Zacatecas, en el municipio de Caborca, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha. |
| 12 | ED-033-151/GSE-098 | Construcción de Tejaban en Jardín de Niños Raymundo Márquez León, Calle Daniel Januske, Colonia Esperanza, en el municipio de Caborca, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 13 | ED-815-2/ GSE-125 | Suministro y Colocación de Piso en Iglesia La Candelaria, Domicilio Conocido, en el municipio de Caborca, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 14 | ED-033-11/GSE-012 | Construcción de Tejabán en CBTA No. 38, ubicado en la localidad de El Tobarito, en el municipio de Cajeme, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 15 | ED-033-93/GSE-070 | Remodelación de Unidad Deportiva ubicada en la colonia Valle Dorado, municipio de Cajeme, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron. |
| 16 | ED-815-4 /GSE-127 | Construcciones de Red Eléctrica Subterránea Media Tensión en Fraccionamiento Los Pioneros, en el municipio de Cajeme, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 17 | ED-033-46 /GSE-035 | Construcción de Centro de Usos Múltiples en el Ejido Centauro del Norte en el municipio de Cajeme, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 18 | ED-033-109/GSE-020 | Rehabilitación de Iglesia del Ejido Francisco I. Madero (Campo 30), en el municipio de Cajeme, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha. |
| 19 | ED-033-65/GSE-073 | Pavimentación con Carpeta Asfáltica en Avenida Constitución entre Miguel Verdugo y Durango, colonia Guadalupe, municipio de Empalme, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha. |
| 20 | ED-033-386/GSE-110 | Terminación de Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe ubicada en el Ejido Ursulo Galván, municipio de Empalme, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 21 | ED-033-111/GSE-096 | Construcción de Iglesia Católica en la Comunidad El Campito, municipio de Etchojoa, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 22 | ED-033-389/GSE-130 | Construcción de Iglesia en la Comunidad de Basconcobe en el municipio de Etchojoa, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 23 | ED-033-15/GSE-017 | Rehabilitación de Fachada de Escuela Secundaria Abelardo L. Rodríguez, en el municipio de Guaymas, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 24 | ED-033-397/GSE-101 | Construcción de Centro de Usos Múltiples en la localidad de Las Guasimas en el municipio de Guaymas, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 25 | ED-033-396/GSE-107 | Ampliación del Templo Betania ubicado en la colonia Mirador en el municipio de Guaymas, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 26 | ED-033-398/GSE-120 | Construcción de Iglesia de Nuestra Señora del Carmen en la localidad de las Guasimas, en el municipio de Guaymas, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 27 | ED-033-95/GSE-053 | Rehabilitación de Cancha de Fútbol en Bahía de Kino en el municipio de Hermosillo, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha. |
| 28 | ED-033-112/GSE-010 | Construcción de Biblioteca en Albergue Casa Guadalupe Libre ubicada en la colonia Quinta Emilia, en el municipio de Hermosillo, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron. |
| 29 | ED-033-113/GSE-015 | Construcción de Pisos en Estacionamiento de Talleres de Operación de Bienes y Concesiones (2da. Etapa), en el municipio de Hermosillo, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 30 | ED-033-115/GSE-068 | Construcción de Tejabán en Centro La Divina Providencia, ubicada en la colonia El Mirador, en el municipio de Hermosillo, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron. |
| 31 | ED-033-50/GSE-075 | Adecuación de Edificio Existente Para Comedor Comunitario, calle Cerro de Oro y Calle F, Colonia San Luis, en el municipio de Hermosillo, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 32 | ED-033-170/GSE-144 | Construcción de Tejabán en Escuela Primaria Manuel Barrera, ubicado en La Colonia Unión en el municipio de Huatabampo, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron. |
| 33 | ED-033-123/GSE-048 | Terminación de Iglesia del Ejido Luis Echeverría Zuno en el municipio de Huatabampo, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha. |
| 34 | ED-033-121/GSE-058 | Rehabilitación de Techumbre en Parroquia de los Dos Sagrados Corazones de Jesús y María, Manuel Caudillo, en el municipio de Huatabampo, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 35 | ED-033-180/GSE-106 | Construcción de Tejaban en CBTA No. 263 en el municipio de Imuris, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron. |
| 36 | ED-033-28/GSE-076 | Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Niños Héroes, ubicada en la colonia Mirasol en el municipio de Magdalena de Kino, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 37 | ED-033-31/GSE-016 | Rehabilitación de Pisos en la Escuela Primaria María de Los Ángeles C. Valdez, en el municipio de Navojoa, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 38 | ED-033-32/GSE-018 | Construcción de Barda Perimetral en Jardín de Niños Antonio Caso, localidad de Pueblo Viejo, en el municipio de Navojoa, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 39 | ED-033-191/GSE-135 | Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Daniel Delgadillo, ubicada en la localidad de Chinotahueca en el municipio de Navojoa, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 40 | ED-033-189/GSE-136 | Construcción de Tejaban en Escuela Primaria Leona Vicario, ubicada en la localidad de Cohuirimpo en el municipio de Navojoa, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 41 | ED-033-127/GSE-008 | Terminación del Templo San Juan Bautista ubicado en la localidad de Etchohuaquila, en el municipio de Navojoa, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 42 | ED-033-130/GSE-009 | Construcción de Iglesia en la Localidad de los Nachuquis, en el municipio de Navojoa, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 43 | ED-033-126/GSE-047 | Rehabilitación de Iglesia La voz de Dios, en el municipio en Navojoa, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 44 | ED-033-14/GSE-059 | Construcción de Tejaban en Jardín de Niños Héroes de Chapultepec ubicado en Sonoyta en el municipio de Plutarco Elías Calles, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha. |
| 45 | ED-033-132/GSE-007 | Construcción de Tejaban en Escuela Secundaria Técnica No. 20, en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 46 | ED-033-133 / GSE-069 | Construcción de Muro de Contención en Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en el municipio de Quiriego, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron. |
| 47 | ED-033-362/GSE-137 | Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Fraccionamiento Bicentenario en el municipio de Sahuaripa, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha. |
| 48 | ED-033-290/GSE-131 | Pavimentación de Calle Quinta Entre Avenida Ignacio Soto e Hidalgo en la Localidad el Riíto, en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha. |
| 49 | ED-033-291/GSE-132 | Pavimentación de Calle Hidalgo Entre Calle Quinta y Félix Valenzuela en la Localidad El Riíto, en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha. |
| 50 | ED-033-289/GSE-134 | Pavimentación de Avenida Soto Entre Calle Quinta y Félix Valenzuela en la Localidad el Riíto, en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha. |
| 51 | ED-815-8/GSE-119 | Rehabilitación del Sistema Eléctrico del Estadio México 70, Km. 2 Carretera a Mexicali, Colonia Cuauhtémoc, en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 52 | ED-033-353/GSE-102 | Construcción de Templo Católico en la Comunidad El Barrote en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |
| 53 | ED-033-199/GSE-128 | Construcción de Tejaban en Escuela Secundaria Alfonso Marín Retiff, en el municipio de Santa Ana, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha. |
| 54 | ED-033-96/GSE-036 | Construcción de Barda a Base de Block en Estadio de Softbol Los Veteranos en el municipio de Santa Ana, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad así como el período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación en que realmente se ejecutaron y la relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha. |
| 55 | ED-033-135/GSE-004 | Rehabilitación de Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, Calles Álvaro Obregón e Hidalgo, Colonia Centro, en el municipio de Santa Ana, Sonora. | Nombre y firma del residente de obra por parte de la dependencia o entidad. |

Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar para que en las actas de entrega recepción de las obras se omitiera la información señalada en la presente observación, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones correspondientes, solicitando llevar a cabo su obtención, proporcionando a este Órgano Superior de Fiscalización, copia de las actas de entrega-recepción debidamente requisitadas, estableciendo medidas para que en lo sucesivo se cumpla cabal y oportunamente con la documentación que integran los expedientes de obra. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.