|  |  |
| --- | --- |
|  | **GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:** | 50 - MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES |
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA |
| **CLAVE PROGRAMATICA:** | 211118327E0335351026 |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | **UNIDAD EJECUTORA:** | DIRECCIÓN GENERAL |
| **OBJETIVO DEL PROYECTO:** | MEJORAR LA RED CARRETERA MEDIANTE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DEL ESTADO. |

**DATOS DEL INDICADOR**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE INDICADOR:** | ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA ESTATAL |
| **UNIDAD DE MEDIDA:** | KILÓMETROS CONSERVADOS | **TIPO:** | PROGRAMÁTICO |
| **RESULTADO ESPERADO:** | REALIZAR LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN EL 100% DE LOS KILÓMETROS PROGRAMADOS. |
| **FORMULA CALCULO:** | (KILOMETROS DE CARRETERAS CONSERVADOS / KILOMETROS DE CARRETERAS PROGRAMADAS PARA SU CONSERVACIÓN) X 100 |
| **INTERPRETACION:** | NIVEL DE CUMPLIMIENTO OBTENIDO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN |
| **DIMENSION DEL INDICADOR:** | COBERTURA | **SENTIDO:** | ASCENDENTE |
| **VALOR:** | ACUMULABLE | **FRECUENCIA MEDICION:** | TRIMESTRAL |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AVANCE DEL INDICADOR:** | **TRIMESTRE** | TRIMESTRE 4 |
| **META ANUAL** | **AVANCE DEL TRIMESTRE** | **AVANCE ACUMULADO** | **AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL** | **SEMAFORO** |
| **PROGRAMADO** | **ALCANZADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **ALCANZADO** | **%** |
| 4900 | 1973 | 1873 | 94.93 | 4900 | 4223 | 86.18 | 86.18 |  |
| **EVALUACIÓN CUALITATIVA** | Se alcanzó un 76% sobre lo programado. |
| **PROSPECTIVA** |  |
| **FACTOR DE COMPARACIÓN** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:** | 50 - MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES |
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA |
| **CLAVE PROGRAMATICA:** | 211118327E0335351026 |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | **UNIDAD EJECUTORA:** | DIRECCIÓN GENERAL |
| **OBJETIVO DEL PROYECTO:** | MEJORAR LA RED CARRETERA MEDIANTE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DEL ESTADO. |

**DATOS DEL INDICADOR**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE INDICADOR:** | ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA ESTATAL (REFRENDO) |
| **UNIDAD DE MEDIDA:** | KILÓMETROS CONSERVADOS | **TIPO:** | PROGRAMÁTICO |
| **RESULTADO ESPERADO:** | CONTAR CON CARRETERAS ESTATALES EN BUENAS CONDICIONES DE TRANSITO DE MANERA CÓMODA Y SEGURA. |
| **FORMULA CALCULO:** | (KILÓMETROS EJECUTADOS/KILÓMETROS PROGRAMADOS) X100  |
| **INTERPRETACION:** | NIVEL DE CUMPLIMIENTO OBTENIDO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN. |
| **DIMENSION DEL INDICADOR:** | EFICIENCIA | **SENTIDO:** | ASCENDENTE |
| **VALOR:** | ACUMULABLE | **FRECUENCIA MEDICION:** | TRIMESTRAL |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AVANCE DEL INDICADOR:** | **TRIMESTRE** | TRIMESTRE 4 |
| **META ANUAL** | **AVANCE DEL TRIMESTRE** | **AVANCE ACUMULADO** | **AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL** | **SEMAFORO** |
| **PROGRAMADO** | **ALCANZADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **ALCANZADO** | **%** |
| 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 |  |
| **EVALUACIÓN CUALITATIVA** | No se tiene programado avance. |
| **PROSPECTIVA** |  |
| **FACTOR DE COMPARACIÓN** |  |