|  |  |
| --- | --- |
|  | **GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:** | | 62 - MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES | |
| **NOMBRE DEL PROCESO:** | | COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA OPERACIÓN DE LA RED DE TELEFONÍA RURAL | |
| **CLAVE PROGRAMATICA:** | | 211118337F03363610AQ | |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | TELEFONÍA RURAL DE SONORA | **UNIDAD EJECUTORA:** | DIRECCIÓN GENERAL |
| **OBJETIVO DEL PROCESO:** | | COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA OPERACIÓN DE LA RED DE TELEFONÍA RURAL | |

**DATOS DEL INDICADOR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE INDICADOR:** | | INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA ATENCIÓN CON SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN A LAS LOCALIDADES RURALES PROGRAMADAS | |
| **UNIDAD DE MEDIDA:** | LOCALIDADES | **TIPO:** | PROGRAMÁTICO |
| **RESULTADO ESPERADO:** | | LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA META AL 100% | |
| **FORMULA CALCULO:** | | (NÚMERO DE LOCALIDADES ATENDIDAS CON SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN/NÚMERO DE LOCALIDADES PROGRAMADAS A ATENDER CON SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN)\*100 | |
| **INTERPRETACION:** | | MIDE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA META DE ATENDER CON SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN A LOCALIDADES RURALES. | |
| **DIMENSION DEL INDICADOR:** | EFICIENCIA | **SENTIDO:** | ASCENDENTE |
| **VALOR:** | NO ACUMULABLE | **FRECUENCIA MEDICION:** | TRIMESTRAL |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AVANCE DEL INDICADOR:** | | | | **TRIMESTRE** | | | TRIMESTRE 2 | |
| **META ANUAL** | **AVANCE DEL TRIMESTRE** | | | **AVANCE ACUMULADO** | | | **AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL** | **SEMAFORO** |
| **PROGRAMADO** | **ALCANZADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **ALCANZADO** | **%** |
| 144 | 144 | 120 | 83.33 | 144 | 120 | 83.33 | 62% |  |
| **EVALUACIÓN CUALITATIVA** | | | No se cumplió la meta debido a que apenas se inició la reactivación de la Estación Repetidora El Tule, Mpio. de Alamos. | | | | | |
| **PROSPECTIVA** | | | Se espera superar los inconvenientes y reactivar al 100% la Estación Repetidora en el IV Trim. | | | | | |
| **FACTOR DE COMPARACIÓN** | | |  | | | | | |